RED TEAM LEARNING PATH

MODULE 06

Pentest Methodology, Scope & Rules of Engagement

Omarchy / Arch Linux Edition

Lifecycle engagement yang akan dipakai sepanjang kurikulum

Fokus modul

Belajar menjalankan penetration test sebagai engagement profesional: authorization, tujuan, scope, Rules of Engagement (RoE), test plan, communication, evidence handling, change control, cleanup, dan handoff. Modul ini sengaja menahan aktivitas teknis ofensif sampai boundary tertulis jelas.

Repository: github.com/VaxXinE/red-teaming

Versi 1.0 - 04 Oktober 2026

# Cara Menggunakan Modul Ini

Module 00-05 membangun fondasi teknis. Module 06 membangun fondasi engagement. Banyak kegagalan pentest bukan karena tester tidak tahu command, tetapi karena target salah, window tidak jelas, emergency contact tidak ada, data handling buruk, atau scope berubah tanpa approval. Di production, disiplin administratif adalah kontrol keselamatan teknis.

## 0.1 Learning Objectives

[ ] Bedakan objective, scope, Rules of Engagement, test plan, dan report deliverables.

[ ] Bisa membuat scope matrix yang eksplisit: in-scope, out-of-scope, discovered/unknown.

[ ] Bisa menulis allowed/prohibited techniques dan stop conditions yang dapat dieksekusi.

[ ] Bisa merancang communication/escalation path serta testing window.

[ ] Bisa menangani evidence secara minimal, terlabel, hashed, dan sesuai retention agreement.

[ ] Bisa mengenali scope creep dan membuat change request sebelum melanjutkan.

[ ] Bisa membuat engagement pack yang siap dipakai untuk lab atau simulasi internal.

LEGAL & AUTHORIZATION Modul ini adalah panduan engineering, bukan nasihat hukum. Authorization harus datang dari pihak yang memang berwenang atas aset. Kontrak, privasi, data residency, labor law, cloud/SaaS terms, dan kewajiban notifikasi harus diverifikasi sesuai organisasi dan yurisdiksi.

## 0.2 Tools pada Module 06

| Tool | Peran | Kenapa dipakai |
| --- | --- | --- |
| Markdown / text editor | Scope, RoE, notes, templates | Portable, diffable, mudah direview |
| Git | Versioning dokumen engagement | Audit perubahan; jangan commit secret/evidence sensitif |
| Python 3 | Validasi struktur scope + activity log | Standard library cukup untuk training |
| sha256sum | Evidence manifest | Mendeteksi perubahan byte pada evidence |
| Omarchy terminal | Workspace & automation | Lingkungan utama kita |

# 1. Pentest adalah Engagement, Bukan Sekadar Serangkaian Serangan

Penetration test adalah assessment dengan tujuan, pemilik risiko, boundary, waktu, teknik, bukti, dan deliverable. NIST SP 800-115 membahas planning, execution, data handling, findings, dan reporting; Appendix B-nya menyediakan template Rules of Engagement. CPENT juga menaruh scoping, RoE, legal considerations, test plan, dan scope creep di area engagement planning.

Siklus kerja: authorization -> scope -> execution -> evidence -> report -> cleanup

Mindset Sebelum bertanya "tool apa yang dipakai?", tanyakan: siapa yang memberi izin, aset apa yang dimiliki pihak tersebut, objective apa, kapan boleh testing, apa yang dilarang, dan siapa yang menerima risiko jika service terganggu.

# 2. Lima Dokumen yang Sering Tertukar

| Dokumen / Konsep | Menjawab pertanyaan | Contoh isi |
| --- | --- | --- |
| Authorization | Siapa yang memberi hak melakukan test? | owner, approver, tanggal, aset/organisasi |
| Statement of Work / SOW | Apa pekerjaan komersial/operasionalnya? | scope high-level, timeline, deliverable, assumptions |
| Scope | Aset mana yang boleh/tidak boleh disentuh? | CIDR, FQDN, app, tenant, account, exclusions |
| Rules of Engagement / RoE | Bagaimana test boleh dilakukan? | window, teknik, rate, stop condition, contacts |
| Test Plan | Urutan eksekusi teknisnya bagaimana? | phases, dependencies, checkpoints, tools/categories |

Common mistake Scope menjawab "where/what"; RoE menjawab "how/when/under what constraints". Menulis sebuah IP di scope tidak otomatis berarti semua teknik terhadap IP itu diizinkan.

# 3. Authorization: Bukti Izin Harus Mendahului Testing

Authorization sebaiknya eksplisit dan dapat ditelusuri. Untuk perusahaan, pihak yang meminta test belum tentu memiliki authority atas semua aset yang disebut. Third-party hosting, SaaS, partner network, subsidiary, acquired company, dan cloud account dapat punya owner/terms berbeda.

[ ] Identitas pihak yang memberi izin jelas.

[ ] Aset/organisasi yang dicakup disebut atau dirujuk ke scope version tertentu.

[ ] Periode authorization jelas.

[ ] Ada emergency/stop contact.

[ ] Third-party dependency diidentifikasi dan approval tambahan dicatat bila perlu.

[ ] Approval tersimpan di lokasi yang dapat dirujuk tim testing.

No implicit authorization "Domain-nya milik perusahaan" belum tentu cukup. CDN, payment provider, SSO tenant, SaaS, managed service, dan shared cloud infrastructure dapat berada di bawah pihak lain.

# 4. Objectives dan Success Criteria

Objective mendefinisikan apa yang ingin dipelajari pemilik sistem. Tanpa objective, tester mudah berubah menjadi "cari sebanyak mungkin vulnerability" tanpa hubungan dengan business risk. Success criteria membuat engagement berhenti pada kondisi yang cukup, bukan terus memperluas dampak.

| Objective buruk | Objective lebih operasional |
| --- | --- |
| Hack aplikasi kami | Evaluasi apakah user biasa dapat mengakses data milik user lain pada environment staging. |
| Test network internal | Validasi apakah workstation lab dapat mencapai asset tier server di luar segment yang diizinkan. |
| Coba Active Directory | Identifikasi attack path dari user lab low-privilege menuju administrative control tanpa melakukan destructive changes. |

Proof, not damage Tujuan pentest adalah membuktikan risiko dengan impact minimum yang cukup. Jika satu proof aman sudah membuktikan masalah, tidak perlu memperbesar blast radius hanya untuk menunjukkan kemampuan.

# 5. Scope Engineering: Aset, Boundary, dan Ownership

Scope bukan sekadar list target - ia juga mendefinisikan apa yang harus dihentikan dan dieskalasikan

Representasikan scope dengan identifier yang stabil. Untuk network gunakan IP/CIDR; untuk web gunakan FQDN/URL dan environment; untuk cloud gunakan account/subscription/project/tenant ID; untuk mobile gunakan package/bundle identifier dan backend scope. Hindari istilah ambigu seperti "semua server terkait" tanpa inventory.

| Asset type | Identifier yang baik | Catatan penting |
| --- | --- | --- |
| Network | 10.20.30.0/28 | Pastikan bukan shared/third-party range |
| Web | https://staging.example.invalid | Bedakan staging vs production |
| Cloud | AWS account 123456789012 | Scope service/region bila perlu |
| AD | lab.example.invalid forest | Nyatakan trust/domain exclusions |
| API | https://api.staging.example.invalid/v1 | Nyatakan tenant/test account |
| Endpoint | asset IDs / dedicated VMs | Hindari employee personal device |

Discovered asset rule Kalau saat recon ditemukan subdomain/IP baru yang tidak tercantum, jangan otomatis menganggap in-scope. Catat, validasi ownership, minta change approval, baru lanjut.

# 6. Rules of Engagement (RoE): Guardrail Eksekusi

RoE mengubah intent menjadi operational constraints. RoE harus cukup spesifik sehingga tester pada jam 02:00 tetap tahu apakah suatu tindakan boleh dilakukan tanpa menebak.

| Area RoE | Contoh keputusan |
| --- | --- |
| Testing window | 09:00-17:00 WIB atau 24x7 |
| Source addresses | IP/VPN tester yang akan terlihat di logs |
| Authentication | test accounts, MFA handling, account lockout limits |
| Automation/rate | max concurrency/request rate bila diperlukan |
| DoS/stress | prohibited kecuali exercise terpisah |
| Credential attacks | allowed? spray? lockout threshold? approved accounts? |
| Social engineering | explicit channel/persona/targets atau prohibited |
| Persistence | prohibited / allowed only with named method and cleanup |
| Data access | minimum proof; no bulk download of real data |
| Destructive action | delete/modify records prohibited |
| Stop condition | outage, sensitive data, ambiguity, incident declaration |

High-risk techniques need explicit words DoS, destructive changes, persistence, broad credential attacks, phishing, physical access, cloud control-plane changes, and collection of real sensitive data sebaiknya tidak pernah diasumsikan dari izin pentest umum.

# 7. Testing Window, Safety Budget, dan Rate

Window menentukan kapan active testing boleh terjadi. Safety budget menentukan seberapa agresif test boleh dilakukan. Rate/concurrency bukan angka universal; ia harus mengikuti capacity target dan objective. Untuk service production, default conservative dan observability/rollback harus siap.

Bedakan passive observation dengan active requests jika window berbeda.

Catat timezone secara eksplisit; jangan menulis hanya "09:00-17:00".

Tentukan blackout period: payroll, deploy, settlement, month-end, campaign besar.

Tentukan lockout-sensitive activity dan max attempts berdasarkan policy target.

Tentukan siapa yang boleh meminta pause/resume.

# 8. Communication & Escalation

Engagement harus punya jalur komunikasi normal dan emergency. Tester perlu tahu kapan memberi update, kapan berhenti, dan kapan incident response mengambil alih. Jangan bergantung pada satu orang yang mungkin sedang offline.

| Event | Action |
| --- | --- |
| Normal progress | Status sesuai cadence, mis. daily checkpoint |
| Potential critical finding | Verify minimally -> notify agreed contact -> await guidance if impact can grow |
| Service degradation | Stop related activity -> collect minimal evidence -> emergency contact |
| Out-of-scope asset discovered | Do not test -> record -> request scope decision |
| Possible real attacker activity | Pause conflicting actions -> preserve notes -> coordinate with owner/IR |
| Credential/sensitive data encountered | Minimize access -> protect evidence -> notify per data-handling plan |

Attribution problem Blue Team dapat mengira tester adalah real attacker, dan tester dapat mengira real attacker adalah bagian dari exercise. Source IPs, activity log, timestamps, and escalation contacts membantu deconfliction.

# 9. Data Handling & Evidence

Evidence lifecycle: collect minimum -> hash -> restrict -> retain/delete sesuai agreement

Evidence bisa berisi screenshot, request/response, command output, logs, PoC code, packet capture, or exported configuration. Treat semua evidence sebagai potentially sensitive. Kumpulkan hanya yang dibutuhkan untuk membuktikan finding dan reproduksi.

| Control | Praktik |
| --- | --- |
| Minimization | Capture bagian yang relevan, bukan database dump penuh |
| Labeling | Asset, timestamp, tester, finding/reference ID |
| Integrity | SHA-256 manifest untuk mendeteksi perubahan |
| Access | Restrict filesystem/cloud share; least privilege |
| Secrets | Redact token/password/session key dari report |
| Retention | Ikuti periode yang disepakati; catat deletion/return |
| Transfer | Gunakan channel approved dan encryption sesuai policy |

Hash limitation SHA-256 membantu mendeteksi perubahan pada file. Ia tidak membuktikan siapa yang membuat file, apakah file awal benar, atau chain-of-custody secara hukum. Gunakan sesuai kebutuhan engagement.

# 10. Scope Creep dan Change Control

Scope creep adalah perubahan target, objective, waktu, teknik, atau deliverable yang masuk selama engagement tanpa mekanisme formal. Perubahan bisa valid, tetapi harus menghasilkan approval baru yang jelas.

Minimal change-control record

CHANGE REQUEST ID: CR-002 Reason: new staging API discovered Requested change: add https://api2.staging.example.invalid Ownership validated by: <name/role> Risk/impact: +2 hours testing; no production traffic RoE impact: same web/API rules Approved by: <authorized role> Effective at: <timestamp>

Rule No approval, no test. Jangan menggunakan chat informal yang ambigu sebagai alasan untuk memperluas scope berisiko tinggi.

# 11. Pre-Engagement Checklist & Kickoff

[ ] Authorization approved and accessible.

[ ] Objectives and success criteria agreed.

[ ] In-scope/out-of-scope inventory versioned.

[ ] RoE, testing window, source IPs, prohibited actions agreed.

[ ] Contacts and escalation path tested.

[ ] Test accounts/MFA/test data prepared.

[ ] Backup/monitoring/rollback ownership known.

[ ] Evidence handling/retention defined.

[ ] Report audience and delivery date defined.

[ ] Cleanup/retest expectations defined.

Kickoff bukan formalitas. Gunakan kickoff untuk menghilangkan ambiguity: ulangi objective, scope version, timeline, emergency stop phrase, expected tester source addresses, dan siapa yang dapat approve change.

# 12. Execution Notes: Time, Asset, Action, Result

Activity log membantu reproduksi, deconfliction, dan incident review. Log tidak harus merekam setiap keystroke, tetapi harus cukup untuk menjawab: kapan, asset apa, tindakan apa, hasil apa, dan finding/evidence mana yang terkait.

Contoh activity log training

timestamp_utc,asset,action,result 2026-10-05T02:14:03Z,127.0.0.1,baseline HTTP request,200 OK 2026-10-05T02:18:44Z,127.0.0.1:3000,manual auth flow review,session cookie observed

Sensitive logging Jangan menaruh password, bearer token, session cookie, private key, recovery key, atau secret lain ke activity log. Referensikan evidence ID yang disimpan aman bila memang perlu.

# 13. Cleanup, Restoration, dan Closure

Pentest yang selesai secara teknis belum selesai secara operasional. Temporary account, uploaded file, test data, configuration change, tunnel, scheduled task, API key, cloud resource, or monitoring exception harus dipulihkan/dihapus sesuai agreement.

[ ] Catat semua perubahan yang dibuat selama execution.

[ ] Restore setting yang memang diubah untuk test.

[ ] Hapus temporary artifacts/accounts/keys sesuai owner approval.

[ ] Verify service health setelah cleanup.

[ ] Konfirmasi evidence retention/deletion.

[ ] Deliver preliminary critical findings bila ada.

[ ] Record client/owner closure confirmation.

# 14. Reporting Expectations Ditentukan Sebelum Testing

OffSec menekankan note-taking dan dokumentasi yang cukup agar langkah dapat direplikasi oleh pembaca teknis. Di real engagement, format report harus disepakati sebelum test: executive summary, scope/methodology, technical findings, evidence, risk, remediation, limitations, and appendices.

| Audience | Butuh apa |
| --- | --- |
| Executive | Impact bisnis, themes, priorities, residual risk |
| Engineering | Reproduction, root cause, affected asset, remediation |
| Security/IR | Attack path, telemetry, controls, detections |
| Audit/Compliance | Scope, methodology, evidence of testing, limitations |

Report accuracy Jika sesuatu tidak diuji karena out-of-scope, time limit, instability, atau missing credential, tulis sebagai limitation. Jangan membuat pembaca mengira area tersebut sudah dinilai.

# 15. Hands-on Lab 1 - Buat Engagement Workspace

Objective Buat folder engagement dengan permission restrictive dan struktur yang konsisten.

mkdir -p ~/CyberSec/labs/module06 cd ~/CyberSec/labs/module06 cp <repo>/modules/06-pentest-methodology-scope-roe/labs/engagement-init.sh . ./engagement-init.sh fictional-engagement find fictional-engagement -maxdepth 2 -type d -print

Perhatikan `umask 077`: file/folder baru tidak otomatis world-readable. Ini bukan pengganti encryption, tetapi baseline yang lebih aman untuk local evidence workspace.

# 16. Hands-on Lab 2 - Define Objective & Success Criteria

Scenario Lo diminta menilai OWASP Juice Shop lokal pada 127.0.0.1:3000. Tidak ada public target.

Buat `00-admin/objectives.md` dengan tiga bagian: Business Question, Technical Objective, Success/Stop Criteria. Contoh: "Can an unauthenticated local lab user access another user's object?" Jangan menulis objective abstrak seperti "hack sebanyak mungkin".

[ ] Objective measurable

[ ] Environment disebut

[ ] Impact proof minimum

[ ] Stop condition disebut

[ ] Out-of-scope implication jelas

# 17. Hands-on Lab 3 - Scope Matrix

Copy `scope.example.json`, lalu ubah hanya target lokal yang memang lo miliki. Jalankan validator:

cp <repo>/labs/scope.example.json fictional-engagement/01-scope/scope.json python <repo>/labs/validate-scope.py fictional-engagement/01-scope/scope.json echo $?

Eksperimen aman: hapus field `stop_conditions`, buat malformed URL, atau ubah `in_scope` menjadi string. Validator harus gagal. Ingat: PASS hanya berarti struktur dokumen lolos, bukan izin legal.

# 18. Hands-on Lab 4 - Draft Rules of Engagement

Objective Ubah boundary abstrak menjadi aturan yang dapat dipatuhi saat testing.

Buat `01-scope/roe.md` dengan minimal: authorized source, window+timezone, allowed techniques, prohibited techniques, rate/concurrency bila relevan, account lockout rule, sensitive-data rule, stop conditions, emergency contact, change-control rule, cleanup expectations.

Quality test Minta diri lo sendiri menjawab: jika service mulai error 500 setelah request tertentu, apakah RoE menjelaskan apakah harus lanjut, pause, atau call siapa?

# 19. Hands-on Lab 5 - Contact & Escalation Tabletop

Isi `00-admin/contacts.md`, lalu lakukan tabletop tanpa menyerang apa pun. Untuk tiap skenario, tulis keputusan 3-5 langkah:

1. Web lab berhenti merespons setelah testing.

2. Lo menemukan host 10.20.30.9 yang tidak ada di scope.

3. Lo melihat data yang tampak seperti data pelanggan asli.

4. Blue Team menyatakan sedang menangani incident nyata pada waktu yang sama.

5. Product owner meminta lewat chat: "sekalian test production ya".

Jawaban ideal konsisten dengan RoE dan change-control, bukan improvisasi berdasarkan rasa penasaran.

# 20. Hands-on Lab 6 - Activity Log

python <repo>/labs/activity-log.py \ --file fictional-engagement/02-notes/activity-log.csv \ --asset 127.0.0.1 \ --action "scope validation" \ --result "PASS" cat fictional-engagement/02-notes/activity-log.csv

Jangan masukkan token/credential. Gunakan evidence ID atau finding ID kalau perlu menghubungkan activity dengan material sensitif.

# 21. Hands-on Lab 7 - Evidence Hash Manifest

Buat dummy evidence, hash, ubah file, lalu verifikasi perubahan:

cd fictional-engagement printf 'local training evidence\n' > 03-evidence/EV-001.txt ../evidence-manifest.sh 03-evidence evidence-manifest.sha256 sha256sum -c evidence-manifest.sha256 printf 'changed\n' >> 03-evidence/EV-001.txt sha256sum -c evidence-manifest.sha256

Expected: verifikasi pertama OK, kedua FAILED. Diskusikan apa yang dibuktikan dan tidak dibuktikan oleh hash.

# 22. Hands-on Lab 8 - Scope Change Request

Scenario Dalam recon training, lo menemukan `http://127.0.0.1:8088` milik lab sendiri tetapi belum tercantum di scope.

Jangan test. Buat `01-scope/change-CR-001.md` yang menjelaskan reason, asset, ownership evidence, impact timeline, perubahan RoE, approver, effective time. Setelah "approved" secara tabletop, baru update scope version menjadi v1.1.

# 23. Hands-on Lab 9 - Git untuk Dokumen, Bukan Secret

Gunakan Git untuk versioning scope/RoE template, tetapi jangan commit evidence sensitif. Buat `.gitignore` di lab:

03-evidence/ *.pcap *.pcapng *.key *.pem .env secrets/ loot/

Commit hanya dokumen sanitised: objectives, scope template, RoE, test plan, cleanup checklist. Untuk real client work, ikuti repository/access policy organisasi; public GitHub jelas bukan tempatnya.

# 24. Hands-on Lab 10 - Kickoff Simulation

Objective Lakukan pre-flight verbal check sebelum aktivitas teknis berikutnya.

1. Baca objective dan success criteria dalam 60 detik.

2. Sebutkan scope version dan dua item out-of-scope.

3. Sebutkan testing window + timezone.

4. Sebutkan tiga prohibited techniques.

5. Sebutkan emergency stop contact dan stop phrase.

6. Sebutkan evidence retention rule.

7. Sebutkan siapa yang boleh approve scope change.

Kalau ada satu jawaban yang ambigu, engagement dianggap belum ready.

# 25. Mini Project - Engagement Pack

Scenario Siapkan engagement pack untuk local Juice Shop lab. Tidak ada public internet target dan tidak ada real data.

Deliverables wajib:

[ ] 00-admin/authorization-note.md (training self-authorization + ownership statement)

[ ] 00-admin/objectives.md

[ ] 00-admin/contacts.md

[ ] 01-scope/scope.json + validator PASS

[ ] 01-scope/roe.md

[ ] 01-scope/test-plan.md

[ ] 02-notes/activity-log.csv

[ ] 03-evidence/evidence-manifest.sha256

[ ] 05-cleanup/checklist.md

[ ] 06-report/report-outline.md

Review pack seolah lo adalah engagement manager. Cari ambiguity sebelum meneruskan ke Module 07 Recon & OSINT.

# 26. Practical Challenge - Temukan 15 Masalah di RoE Buruk

Review contoh berikut. Jangan melakukan testing berdasarkan dokumen ini; tugasnya hanya critique.

Target: company network Time: this week Allowed: normal pentest stuff Passwords: try whatever works Production: probably okay DoS: avoid if possible Data: download samples if useful Contact: ask John Scope changes: use judgement Cleanup: later

Cari minimal 15 masalah: ambiguity target, owner/authorization, timezone/window, third-party boundary, prohibited actions, credential policy, production definition, DoS language, data minimization, contact redundancy, stop conditions, change control, source IP, cleanup, reporting, retention, incident deconfliction, dan lain-lain.

# 27. Engagement Review Checklist

| Area | Checklist |
| --- | --- |
| Authorization | Approver punya authority; approval merujuk scope/version |
| Objective | Business question + measurable technical outcome |
| Scope | Identifiers precise; exclusions & discovered-asset process |
| RoE | Allowed/prohibited; window; source; rate; stop conditions |
| Comms | Primary + emergency + escalation cadence |
| Safety | Backup/rollback/lockout/production considerations |
| Evidence | Minimization, labeling, hashing, storage, retention |
| Change | Scope-change approval path |
| Cleanup | Artifacts, accounts, configs, exceptions |
| Report | Audience, format, due date, critical-finding process |

# 28. Knowledge Check

1. Apa perbedaan scope dan Rules of Engagement?

2. Mengapa ownership domain tidak otomatis mengotorisasi testing terhadap CDN/SaaS?

3. Apa fungsi success criteria?

4. Kapan discovered asset boleh mulai diuji?

5. Sebutkan lima kategori yang sebaiknya eksplisit di RoE.

6. Apa bedanya testing window dan safety budget?

7. Kenapa timezone harus ditulis?

8. Apa tindakan pertama saat service terganggu?

9. Kenapa Blue Team deconfliction penting?

10. Apa yang dimaksud evidence minimization?

11. Apa yang dibuktikan SHA-256 manifest?

12. Apa yang tidak dibuktikan SHA-256 manifest?

13. Apa itu scope creep?

14. Apa minimal isi change request?

15. Kenapa real credentials tidak boleh masuk Git?

16. Bagaimana account lockout mempengaruhi credential testing?

17. Mengapa limitation harus muncul di report?

18. Kapan pentest dianggap selesai secara operasional?

19. Apa tujuan activity log?

20. Mengapa "normal pentest stuff" bukan RoE yang baik?

# 29. Exit Criteria

[ ] Gue bisa membedakan authorization, SOW, scope, RoE, dan test plan.

[ ] Gue bisa membuat scope yang tidak ambigu dan process untuk asset baru.

[ ] Gue bisa menulis allowed/prohibited techniques dan stop conditions.

[ ] Gue bisa menjalankan tabletop escalation tanpa improvisasi berbahaya.

[ ] Gue bisa membuat activity log tanpa membocorkan secret.

[ ] Gue bisa membuat/verify evidence SHA-256 manifest dan memahami limitasinya.

[ ] Gue bisa membuat change request sebelum memperluas scope.

[ ] Gue bisa menutup engagement dengan cleanup dan retention decision.

Gate ke Module 07 Jangan masuk Recon & OSINT sampai lo bisa melihat sebuah target baru dan refleks bertanya "apakah ini in-scope dan authorized?" sebelum bertanya "bagaimana cara enumerate?".

# 30. Cheat Sheet

ENGAGEMENT PRE-FLIGHT AUTHORIZATION who approved? which scope version? valid when? OBJECTIVE business question -> technical goal -> sufficient proof SCOPE in-scope ¦ out-of-scope ¦ discovered/unknown -> STOP + validate ROE window/timezone ¦ source IP ¦ allowed ¦ prohibited ¦ rate account lockout ¦ data handling ¦ stop conditions ¦ emergency contact EXECUTION timestamp ¦ asset ¦ action ¦ result ¦ evidence ID CHANGE request -> ownership -> impact -> approval -> version update EVIDENCE minimize -> label -> hash -> restrict -> reference -> retain/delete CLEANUP accounts ¦ files ¦ configs ¦ keys ¦ cloud resources ¦ exceptions RULE No approval, no test.

# 31. Referensi Utama

NIST SP 800-115 - Technical Guide to Information Security Testing and Assessment - Planning, execution, data handling, reporting, dan Appendix B Rules of Engagement.
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/115/final

NIST publication page - Overview resmi tujuan dan cakupan SP 800-115.
https://www.nist.gov/publications/technical-guide-information-security-testing-and-assessment

EC-Council CPENT - Penetration Testing Scoping and Engagement - Pre-engagement, RoE, legal/regulatory considerations, test plan, scope creep.
https://www.eccouncil.org/train-certify/certified-penetration-testing-professional-cpent/

OWASP Web Security Testing Guide v4.2 - Methodology yang konsisten, reproducible, dan documented untuk web testing.
https://wstg.owasp.org/v4.2/

OffSec OSCP+ Body of Knowledge - Pentest lifecycle, note-taking, technical reports, findings dan recommendations.
https://help.offsec.com/hc/en-us/articles/38543335188756-OSCP-Body-of-knowledge

OffSec OSCP+ Reporting Requirements - Dokumentasi/report yang cukup untuk menjelaskan hasil assessment.
https://help.offsec.com/hc/en-us/articles/360046787731-OSCP-Reporting-Requirements

Next module Module 07: Reconnaissance & OSINT. Setelah boundary engagement jelas, kita mulai mengumpulkan informasi dengan metodologi passive-first, ownership-aware, dan evidence-driven sebelum active enumeration.

# 32. Appendix - Minimal RoE Template

ENGAGEMENT ID / SCOPE VERSION: AUTHORIZED BY: TESTING WINDOW + TIMEZONE: AUTHORIZED SOURCE IP/VPN: IN SCOPE: OUT OF SCOPE: ALLOWED: PROHIBITED: RATE / CONCURRENCY: ACCOUNT LOCKOUT RULE: DATA HANDLING RULE: STOP CONDITIONS: EMERGENCY CONTACT: CHANGE APPROVER: CLEANUP EXPECTATION: EVIDENCE RETENTION: REPORT / CRITICAL FINDING CADENCE:

# 33. Appendix - Emergency Stop Card

STOP CARD 1) Stop the related activity. 2) Record timestamp, asset, and last safe action. 3) Preserve only minimal troubleshooting evidence. 4) Contact the named emergency owner. 5) Do not resume until explicit approval is recorded. 6) If scope/ownership is uncertain, treat the asset as out-of-scope.

Simpan versi sanitised dari stop card di notes lo. Tujuannya supaya saat situasi tegang, keputusan penting tidak bergantung pada ingatan atau improvisasi.